TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TP. Hồ Chí Minh – 03/2024

| Danh sách thành viên nhóm 07 |  |  |
| --- | --- | --- |
| MSSV | Họ và tên | Vai trò |
| 207ct58535 | Nguyễn Lê Minh Duy | Thành viên |
| 2174802010597 | Trần Anh Kiệt | Nhóm trưởng |
| 2174802010776 | Ung Đức Thành Đạt | Thành viên |

Môn học:

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀN

LỚP: 232_71ITSE41503_0103

GVHD: Nguyễn Kim Cường

ĐỒ ÁN

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Contents of table

1.	Lời cảm ơn	4

2.	Tổng quan dự án (Over view)	5

3.	Mục tiêu dự án (Specific)	5

4.	Các bên liên quan (StackHolders)	6

5.	Phạm vi dự án (Scope)	9

6.	Bàn giao (Deliverables)	11

7.	Các cột mốc chính	13

8.	Rủi ro (Risk)	14

- Lời cảm ơn

Kính gửi giảng viên Nguyễn Kim Cường ,

Nhờ sự trợ giúp từ giảng viên thầy Nguyễn Kim Cường  , đã cho nhóm em thu thập được nhiều kiến thức bổ ích qua môn học Quản lý dự án phần mềm . Cho nhóm em hiểu được các hoạt động của Scrum cho môn học và cho tương lai công việc sau này . Việc học trên lớp có sự hỗ trợ của thầy, giúp nhóm em tự tin hơn về mặt kỹ năng trao đổi thông tin về bài học nhiều hơn trong nhóm . Sự quan tâm của thầy cho các bạn sinh viên nói chung và nhóm em nói riêng đã giải quyết các khó khăn trong việc học cũng như có thêm động lực học tập .

Nhóm 07 chúng em xin cảm ơn thầy trong thời gian gắn bó với nhau . Em hi vọng nhóm sẽ được thầy đồng hành trong thời gian xấp tới .

Kính chúc thầy một ngày thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc .

- Tổng quan dự án (Over view)

Với nền tảng điện tử Travel Content Hub là một nơi cung cấp cho khách du lịch truy cập thông tin dễ dàng và tiện lợi . Hỗ trợ cho du khách việc lên kế hoạch cho chuyến đi . Góp phần tạo nền kinh tế cho Việt Nam cũng như quảng bá hình ảnh .

Cùng sự phát triển nền tảng điện tử Travel Content Hub , sẽ luôn có sự đồng hành và hỗ trợ cho suốt chuyến đi du lịch . Thay vì phải tìm kiếm nhiều địa điểm khác nhau , đối với nền tảng này sẽ cập nhật những địa điểm liên tục trong suốt hành trình . Khách du lịch sẽ được thỏa sức tạo nội dung bài viết , chia sẻ các địa điểm đến , khách sạn , hướng dẫn viên du lịch tại địa phương , các khu vui chơi và các quán ăn khác . Góp phần tạo tương tác qua bình luận bài viết , đánh giá bài viết của người khác , tạo nên sức hút phong phú đến nền tảng . Ngoài ra còn được chia sẻ trên các ứng dụng khác như Zalo , FaceBook ,... cho các khách du lịch khác tiếp cận , biết đến nền tảng một cách dễ dàng và nhanh chóng . Người dùng có những lợi ích khác khi tạo profile cho riêng mình và thêm vào những bài viết yêu thích

- Mục tiêu dự án (Specific)

Xây dựng nền tảng Travel Content Hub cho dự án

Tương thích với nhiều thiết bị

Một nền tảng cần phải có :

- -Có thể viết các bài viết về với các thể loại như: các điểm đến du lịch, giới thiệu khách sạn, hướng dẫn viên du lịch tại đia phương, khu vui chơi, thức ăn

- -Có thể bình luận, đánh giá về những bài viết của người khác để thông tin du lịch càng thêm phong phú.

- Có thể chia sẽ bài viết qua các nền tản khác như facebook, zalo, viber - Có thể tạo profile của mình để add những bài yêu thích vào profile

Đáp ứng nhu cầu cho việc mang lại lợi cho nền kinh tế Việt Nam , cũng như quảng bá du lịch cho cộng đồng quốc tế biết đến . Mang đến sự uy tín kinh doanh cho khách hàng . Cũng như quản lý thông tin khách hàng , duyệt thông tin bài viết phù hợp và các tương tác .

- Các bên liên quan (StackHolders)

Du khách

Người quản trị

Nhóm thực hiện

| Người đại diện (Họ tên) | Vai trò | Công việc , trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Lê Minh Duy | Scurm master | -Hỗ trợ : Hướng dẫn các buổi họp Scrum như lập kế hoạch Sprint , họp Scrum , và đánh giá Sprint . -Huấn luyện : Hỗ trợ và hướng dẫn các thành viên nhóm , giúp cải thiện kỹ năng Scurm và khả năng quản lý . Giúp loại bỏ những rào cản làm cản trở tiến độ của nhóm . -Lãnh đạo phục vụ : Luôn đảm bảo nguồn lực cần thiết dẫn đến thành công dự án . -Người thực thi qui trình : Đảm bảo nhóm tuân theo các nguyên tắc và thực hành cốt lõi của qui trình Scurm . Giúp xác định và giải quyết bất kì sai lệch so với qui trình Scurm . -Agent thay đổi : Giúp nhóm hiểu được và áp dụng qui tắc Scrum , thúc đẩy cách làm việc Agile . -Lập kế hoạch kiểm tra , đánh giá và thực hiện -Phân chia công việc hợp lý -Trao đổi và thu thập thông tin với khách hàng Ngoài ra : -Huấn luyện Product Owner và quản lý Product Backlog và tạo User story . -Hỗ trợ Development team có tổ chức và hợp tác , -Hỗ trợ giải quyết xung đột . -Loại bỏ rào cản làm chậm tiến độ dự án . |
| Ung Đức Thành Đạt | Product Owner | -Xác định tầm nhìn và chiến lược sản phẩm : làm việc với các bên liên quan để xác định mục tiêu của sản phẩm và cách thức đạt được mục tiêu đó . -Quản lý Product Backlog và sản phẩm : chịu trách nhiệm xác định , ưu tiên sắp xếp các tính năng của sản phẩm . -Làm việc với đội ngủ phát triển : Cộng tác với đội ngủ phát triển để đảm bảo sản phẩm được đi dúng kế hoạch và đáp ứng nhu cầu . -Thu thập phản hồi và cải tiến sản phẩm : thu thập phản hồi của khách hàng và người dùng để cải tiến sản phẩm Ngoài ra còn có -Kỹ năng giao tiếp tốit -Đưa ra quyết định nhanh chóng -Tư duy chiến lược để thành công cho sản phẩm |
| Trần Anh Kiệt | Developement team | -Tự tổ chức : Nhóm phát triển tự lên kế hoạch, ước lượng và quản lý công việc của mình. -Cải tiến liên tục : nhận công việc, ước lượng thời gian hoàn thành và chịu trách nhiệm về chất lượng của phần công việc mà mình được giao. -Xây dựng tài liệu : Được trao quyền để đưa ra quyết định và thực hiện các thay đổi cần thiết để hoàn thành công việc. Chịu trách nhiệm về kết quả công việc. |

- Phạm vi dự án (Scope)

Mô tả các mục tiêu để hoàn thành dự án

| Mã | Mô tả |
| --- | --- |
| RE1 | Người dùng đăng kí tài khoản mới |
| RE2 | Người dùng đăng nhập tài khoản đã đăng kí |
| RE3 | Người dùng có thể đăng bài viết về với các thể loại như: các điểm đến du lịch, giới thiệu khách sạn, hướng dẫn viên du lịch tại đia phương, khu vui chơi, thức ăn |
| RE4 | Người dùng có thể hạ bài viết về với các thể loại như: các điểm đến du lịch, giới thiệu khách sạn, hướng dẫn viên du lịch tại đia phương, khu vui chơi, thức ăn |
| RE5 | Người dùng có thể xóa bài viết về với các thể loại như: các điểm đến du lịch, giới thiệu khách sạn, hướng dẫn viên du lịch tại đia phương, khu vui chơi, thức ăn |
| RE6 | Người dùng có thể chỉnh sửa bài viết về với các thể loại như: các điểm đến du lịch, giới thiệu khách sạn, hướng dẫn viên du lịch tại đia phương, khu vui chơi, thức ăn |
| RE7 | Người dùng có thể bình luận, đánh giá về những bài viết của người khác để thông tin du lịch càng thêm phong phú |
| RE8 | Người dùng có thể hạ bình luận, đánh giá về những bài viết của người khác để thông tin du lịch càng thêm phong phú |
| RE9 | Người dùng có thể xóa bình luận, đánh giá về những bài viết của người khác để thông tin du lịch càng thêm phong phú |
| RE10 | Người dùng có thể chỉnh sửa bình luận, đánh giá về những bài viết của người khác để thông tin du lịch càng thêm phong phú |
| RE11 | Người dùng có thể chia sẽ bài viết qua các nền tản khác như facebook, zalo, viber |
| RE12 | Người dùng có thể tạo profile của mình để add những bài yêu thích vào profile. |
| RE13 | Người dùng có thể tạo profile của mình để xóa những bài yêu thích vào profile. |
| RE14 | Người dùng có thể tạo profile của mình để chỉnh sửa những bài yêu thích vào profile. |
| RE15 | Người quản trị có thể đăng nhập vào website để sử dụng các tính năng dành cho người quản trị. |
| RE16 | Người quản trị có thể đăng xuất khỏi website khi không còn nhu cầu sử dụng |
| RE17 | Người quản trị có thể thay đổi mật khẩu tài khoản Quản trị |
| RE18 | Người quản trị có thể Thêm tài khoản quản trị viên mới |
| RE19 | Người quản trị có thể Sửa thông tin tài khoản quản trị viên |
| RE20 | Người quản trị có thể Xóa thông tin tài khoản quản trị viên |
| RE21 | Người quản trị có thể Duyệt bài viết mới đăng lên Travel Content Hub |
| RE22 | Người quản trị có thể Hạ bài viết đăng lên Travel Content Hub |
| RE23 | Người quản trị có thể Xóa bài viết đăng lên Travel Content Hub |
| RE24 | Người quản trị có thể Chỉnh sửa bài viết đăng lên Travel Content Hub |
| RE25 | Người quản trị có thể Duyệt bình luận cho các bài viết |
| RE26 | Người quản trị có thể Hạ bình luận cho các bài viết |
| RE27 | Người quản trị có thể Xóa bình luận cho các bài viết |
| RE28 | Người quản trị có thể Cấu hình bot để lấy bài viết từ những trang khác |

- Bàn giao (Deliverables)

| Tên | Mô tả | Người chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Báo cáo cuối cùng | -Tóm tắt thông tin về dự án, bao gồm mục tiêu, phạm vi, kết quả và bài học kinh nghiệm. -Mô tả chi tiết các công việc đã thực hiện trong dự án. -Phân tích hiệu quả của dự án so với mục tiêu đề ra. -Xác định các rủi ro và vấn đề gặp phải trong dự án, cùng với giải pháp đã được áp dụng. -Đề xuất các cải tiến cho các dự án tương lai. | Duy |
| Tài liệu phân tích và các bên liên quan | - Tài liệu yêu cầu về phần mềm: các yêu cầu chức năng, phi chức năng và các yêu cầu phần mềm cần đáp ứng; -Tài liệu nghiệp vụ: các bên liên quan, mục tiêu, phạm vi, tiến độ, nguồn lực dự án -Tài liệu mô tả chức năng hệ thống | Duy |
| Tài liệu phạm vi dự án theo yêu cầu | -Các yêu cầu đặt ra trong dự án | Duy |
| Thiết kế | -Thiết kế các chức năng -Chỉnh sửa các chức năng -Kiểm tra các chức năng | Duy |
| Lập trình | -Lập trình các chức năng -Kiểm thử các chức năng | Duy |
| Tài liệu hướng dẫn | -Hướng dẫn người sử dụng | Duy |
| Tài liệu kỹ thuật | -Bao gồm bản vẽ kỹ thuật, mô tả thiết kế, hướng dẫn sử dụng, tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo trì, v.v. -Cung cấp thông tin chi tiết về cách thức hoạt động của hệ thống hoặc sản phẩm được phát triển trong dự án. | Duy |
| Tài liệu quản lý | -Bao gồm kế hoạch dự án, lịch trình, ngân sách, báo cáo tiến độ, biên bản cuộc họp, v.v. -Cung cấp thông tin về cách thức dự án được quản lý và thực hiện. |  |
| Tài liệu tài chính | -Bao gồm hóa đơn, chứng từ thanh toán, báo cáo chi tiêu, v.v. -Cung cấp thông tin về chi phí của dự án. | Duy |
| Tài liệu pháp lý | -Bao gồm hợp đồng, thỏa thuận, giấy phép, v.v. -Cung cấp thông tin về các ràng buộc pháp lý liên quan đến dự án. | Duy |

- Các cột mốc chính

| STT | Nội dung cột mốc chính | Thời gian triển khai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xác định yêu cầu khách hàng. | 20/3/2024 - 26/3/2024 |
| 2 | Lập kế hoạch dự án. | 27/3/2024 - 9/4/2024 |
| 3 | Triển khai dự án | 10/4/2024 - 30/4/2024 |
| 4 | Thiết kế hệ thống. | 10/4/2024 - 25/4/2024 |
| 5 | Lập trình và kiểm thử. | 10/4/2024 - 5/5/2024 |
| 6 | Kiểm tra và đánh giá. | 6/5/2024 - 12/5/2024 |
| 7 | Hoàn thiện và bàn giao. | 20/5/2024 - 25/5/2024 |

- Rủi ro (Risk)

| Thiếu nguồn lực | Thiếu nguồn lực cần thiết để thực hiện dự án, gây trì hoãn hoặc không hoàn thành đúng tiến độ. |
| --- | --- |
| Vượt quá ngân sách | Chi phí thực hiện dự án vượt quá ngân sách dự kiến, ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành dự án. |
| Thiếu hiểu biết về yêu cầu | Không hiểu rõ yêu cầu và yêu cầu dự án, dẫn đến triển khai sai phạm vi hoặc không đáp ứng đủ yêu cầu của khách hàng. |
| Trễ tiến độ | Thiếu kế hoạch và quản lý thời gian, dẫn đến trễ tiến độ hoặc không hoàn thành dự án đúng hạn. |
| Chất lượng không đạt | Thiếu kiểm soát chất lượng hoặc không tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng, dẫn đến sản phẩm/dịch vụ không đạt chất lượng mong muốn. |
| Quản lý rủi ro không hiệu quả | Thiếu quản lý rủi ro hiệu quả, không đảm bảo tất cả các rủi ro được xác định và đối phó một cách hiệu quả. |
| Phụ thuộc vào bên thứ ba | Phụ thuộc quá nhiều vào bên thứ ba (nhà cung cấp, đối tác), gây rủi ro về chất lượng, thời gian và nguồn lực. |
| Thay đổi yêu cầu | Thay đổi yêu cầu trong quá trình thực hiện dự án có thể làm tăng chi phí, kéo dài thời gian và ảnh hưởng đến phạm vi dự án. |
| Thay đổi công nghệ | Công nghệ mới hoặc thay đổi công nghệ yêu cầu thay đổi phương pháp hoặc quy trình thực hiện dự án, gây khó khăn và rủi ro không mong muốn. |
| Quản lý nhân sự không hiệu quả | Mâu thuẫn, thiếu hiệu suất hoặc mất mát nhân sự quan trọng, ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành dự án một cách hiệu quả. |
| Vật tự và thiết bị xuống cấp và hư hại | Các thiết và và đồ dùng phục vụ cho việt phát triển phần mềm có trong quá trình sử dụng lâu dài có thể xảy ra hư hại hoặc không hoạt động được. |
| Rủi ro về thông tin bảo mật | Nhiều thông tin quan trọng về dự án phần mềm có thể bị tin tặc đánh cắp và thai thác gây ra thiệt hại nghiêm trọng ngoài ra một số người trong nhóm xây dựng phần mềm có thể cung cấp thông tin cho bên đối thủ |
| Rủi ro về pháp lý | Phần mềm được thực hiện có thể không phù hợp với một số quy định kinh doanh phần mềm của nhà nước hoặc không nhất quán với yêu cầu của các bên hợp tác ví dụ như doanh nghiệp hợp tác quảng cáo dẫn đến vi phạm về pháp lý có thể phải nộp phạt hoặc bồi thường hợp đồng |
| Truyền thông xấu | Một số thông tin xấu xảy ra có liên quan đến dự án phần mềm hoặc bộ phận phát triển phần mềm hoặc do các đối tượng xấu thực hiện nhằm truyền thông tin tức xấu đến nhiều người làm cho họ có ấn tượng xấu đến phần mềm dẫn đến việc tẩy chay và không sử dụng phần mềm làm giảm một số lượng người dùng lớn |
| Di dời chỗ làm việc | Một vài lý do như hết hạn hợp đồng thuê nơi làm việc, giảm hoặc tăng quy mô làm việc cần nơi phù hợp với điều kiện hoặc kinh phí buộc phải lập kế hoạch cho việc di dời nhóm làm việc và các thiết bị gây mất nhiều thời gian đặc biệt là xảy ra ngay trong trình thực hiện dự án. |